TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Biblioteca Online

- EMPRESA CONTRATADA

Nome fictício da empresa

- EQUIPE DO PROJETO

Nome completo do aluno 1

Nome completo do aluno 2

Nome completo do aluno 3

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Um dos pilares para a boa formação educacional e profissional nas escolas é o acesso à informação, provido por meio de conteúdo textual, visual ou auditivo em mídia física (livro, CD ou DVD) ou digital (arquivos para acesso via web). Com o intuito de organizar e gerenciar o acesso a todos os membros de uma escola, é importante a adoção de procedimentos e ferramentas atualizados no sistema bibliotecário de uma escola.

Tendo esse aspecto em foco, o projeto Biblioteca Online, tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de uma biblioteca via web capaz de oferecer acesso à base de livros aos alunos bem como permitir ao bibliotecário o registro de empréstimos e devoluções de livros de forma rápida e eficiente.

- ESCOPO

[Descrever aqui tudo aquilo que faz parte do escopo do software a ser desenvolvido]

- NÃO-ESCOPO

[Descrever aqui tudo que NÃO faz parte do escopo do software a ser desenvolvido]

- ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Com o intuito de desenvolver uma aplicação web que possa futuramente ser convertida para uma aplicação móvel, este sistema computacional será desenvolvido em uma arquitetura web cliente-servidor com uma clara separação entre o front-end e o back-end.

As tecnologias envolvidas em cada uma das camadas serão:

- Front-end: HTML, CSS e JavaScript, com a adoção do framework Bootstrap;

- Back-end: Java, com a adoção da API REST e objetos JSON para comunicação entre front e back;

- Banco de dados: PostgreSQL, com a adoção do pgAdmin para a administração do banco.

- PREMISSAS E RESTRIÇÕES

1) O aplicativo deverá utilizar um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para armazenamento das informações;

2) O aplicativo deverá executar na web;

3) O desenvolvimento do projeto deve utilizar-se de boas práticas de Gestão de Projetos, Engenharia de Software e Programação;

4) O produto final será apresentado em laboratório de informática, em computador disponível no mesmo ou em equipamento próprio da equipe de desenvolvimento;

5) A entrega do software somente estará encerrada com a apresentação do produto e entrega do mesmo e do código-fonte;

6) O prazo máximo para a execução e entrega do produto final é de 16 semanas.

- CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO

| ATIVIDADES | SEMANAS |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Elicitação de requisitos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem dos dados |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção do software |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Entrega do software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

Considerando-se o valor hora/pessoa (R$ 30,00), jornada semanal de 12 horas por pessoa, equipe com dois integrantes, duração de 16 semanas e desconsiderando-se outros custos (aquisição de computadores, softwares etc.), o custo geral estimado é de R$ 11.520,00.

- NECESSIDADE INICIAL DE RECURSOS

Os recursos necessários iniciais se restringem ao uso de computadores e de softwares de apoio ao desenvolvimento do projeto.

- RISCOS IDENTIFICADOS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Medida Administrativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudanças nos requisitos | Média | Médio | Adoção de mecanismos para análise e negociação de solicitações de mudanças |
| Mudança na equipe de desenvolvimento | Baixa | Alto | Documentação atualizada e reuniões para disseminação de conhecimento acerca de todo o projeto |
| Equipe inexperiente quanto às ferramentas de desenvolvimento | Baixa | Alto | Agendamento de treinamento da equipe e adoção de consultoria externa |

Tobias Barreto-SE, 28 de março de 2022

_________________________________                     _________________________________________

Assinatura do Cliente                                                Responsável pela Empresa Contratada